УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

С.В.Литвиненко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12 октября 2017 г.

**ОТЧЕТ**

**За 9 месяцев 2017 года по реализации муниципальной программы «*Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения***

***на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов*»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий | | | Примечание |
| Уточненные плановые годовые назначения  на 2017год. | Уточненные плановые назначения на 9 месяцев 2017г. | Исполнение за 9 месяцев 2017г.  (факт) |
| тыс. руб. | | тыс. руб. |  |
| 1 | *Уличное освещение*  в том числе:  Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | 120,0 | 80 | 61,4 |  |
|  | Текущее содержание системы уличного освещения. | 20 | 7 | 3,2 | Ремонт светодиодных светильников в х. Манойлин |
|  | Приобретение ламп  ночного освещения | 20 | 10,0 | 0 |  |
| 2 | *Организация и содержание мест захоронений*  в том числе:  Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на памятниках, братских могилах |  |  |  |  |
|  | Благоустройство мест гражданских захоронений, кладбищ (покос растительности) | 29,3 | 29,3 | 29,2 | Произведен покос сухой растительности мест гражданских захоронений |
|  | Венки для возложения на памятниках и братских могилах | 5 | 5 | 2,0 | Траурные венки для возложения на братской могиле |
|  | Строительные материалы для ремонта ограждения мест гражданских захоронений и маятников | 19,7 | 19,7 | 18,3 | Приобретен штакетник, другие строит. материалы |
| 3 | *Дорожное хозяйство,*  в том числе:  Очистка от снега автомобильных дорог в границах сельского поселения | 50 | 43,5 | 36,3 | Оплачены услуги по очистке дорог от снега в границах х. Манойлин |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков на внутриквартальных проездах сельских населенных пунктов поселения:  *«Дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Населенный пункт» и т.д.* | 70 | 26,5 | 6,5 | Оплачен договор по дислокации дорожных знаков и дорожной разметке |
|  | Приобретение и подвоз щебня для текущего ремонта автомобильных дорог | 25 | 25 | 0 |  |
| 4 | *Прочее благоустройство территории сельского поселения*  в том числе: |  |  |  |  |
|  | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев в сельских населенных пунктах поселения. | 25 | 25 | 10,9 | Произведена косметическая обрезка деревьев в х. Манойлин |
|  | Выкос травы и сухой растительности на территории сельского поселения | 30 | 30 | 24,4 | Проведены работы по покосу травы на территории х. Манойлин |
|  | Ликвидация стихийных навалов мусора на территории сельских населенных пунктов | 150 | 150 | 137,6 | Оплачены договора по уборке мусора на территории поселения, ликвидации несанкционированных свалок |
|  | ГСМ для проведения работ по благоустройству | 30 | 30 | 20,0 | ГСМ для организации и проведения работ по благоустройству и уборке территории от мусора |
|  | Запасные части, ремонтные детали к автотехнике , осуществляющих благоустройство сельской территории | 20 | 6 | 0,8 |  |
|  | Строительные материалы | 73 | 73 | 0 |  |
|  | Приобретение инвентаря малой механизации для проведения работ по благоустройству, прочие хозяйственные товары (пакеты для мусора, перчатки и пр.) | 16 | 15 | 13,4 | приобретены хоз. товары (мешки для сбора мусора) |
|  | Приобретение строительно-отделочного и электрофицированного инструмента | 6,0 | 6,0 | 5,2 | Приобретн электроинструмент |
|  | Софинансирование мероприятий по программе формирования современной городской среды Манойлинского сельского поселения на 2017 год :  услуги по демонтажу и установке старого ограждения в парке в х. Манойлин; услуги по устройству покрытий из тротуарной плитки | 241 | 241 | 154,7 | Оплачены договора по реализации проекта «Благоустройство Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области» |
|  | страхование транспортных средств автотехники, прочие сборы, пошлина | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по программе | 953 | 822,0 | 523,9 | 63,7% - исполнение программы за 9 месяцев 2017г. |

Исполнитель

гл. экономист Е.М. Джунскалиева

12.10.2017г