**Доклад**

**по итогам реализации муниципальных программ за 2017 год.**

 В поселении в 2017 г. действовала долгосрочная муниципальная программа комплексного благоустройства и муниципальная программа «Формирование современной городской среды Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2017 год», принятая в рамках софинансирования отдельных мероприятий проекта по благоустройству по формированию комфортной современной городской среды. В бюджете Манойлинского сельского поселения на финансирование данных программ предусмотрено 3983,0тыс. рублей, согласно плана основных мероприятий.

Совокупный объем программм, за период реализации программы представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования на 2017г.(плановые назначения), тыс. руб, всего | Фактическое исполнение за 2017.(тыс.руб), всего | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения на 2017-2019гг» | 742 | 547,16 | 73,7 |
| 2 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» | 3241 | 3241 | 100 |
|  |

 1. В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»**,**  в 2017 году проведены следующие программные мероприятия:

- в целях установки дорожных знаков в сельских населенных пунктах оплачены услуги сторонней организации по разработке проекта организации дорожного движения, в дальнейшем планируется их приобретение и установка;

- на территории мест гражданских захоронений в х.Манойлин проведен покос сорной растительности, также по мере необходимости проводилась уборка территории кладбищ от мусора;

- в течение всего купального летнего сезона прибрежная часть и акватория пруда очищаются от мусора, организованы места для сброса мусора, завезен песок для пляжа;

- ежемесячно поддерживалась в надлежащем виде территория детской игровой площадки: в летний период регулярно убиралась, вывозился мусор, ремонтировались элементы детских игровых комплексов, производилась косметическая покраска элементов детской площадки;

- круглый год на территории поселения в ночное время функционировало уличное освещение, создавая комфортные условия в темное время суток для жителей поселения, уличное освещение по необходимости ремонтировалось, проводилась замена светодиодных светильников, для этого дополнительно были закуплены светодиодные лампы уличного освещения;

-ежемесячно производилась уборка территории поселения, центральной площади, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, вывоз мусора по мере необходимости;

-в целях безопасности жизнедеятельности сельского населения на протяжении двух последних лет планомерно проводится косметическая обрезка аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, представляющих угрозу для жизни человека;

- в целях санитарной очистки территорий населенных пунктов от мусора и твердых бытовых отходов в летний период времени проводилась ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения.

 В результате реализации данной программы определен объем бюджетных ассигнований за счет местного бюджета на 2017 г. в сумме – 742 тыс. рублей. Фактический объем исполнения программы в 2017 г. составил – 547,16 тыс. рублей (73,7%). Мероприятия муниципальной программы, бюджетные ассигнования 2017года корректировались решением Совета депутатов Манойлинского сельского поселения в 2017году неоднократно, вследствие, изменения программно-целевых мероприятий программы.

 2. В 2017 году по итогам общественного обсуждения дизайн-проекта утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» , направленная на формирование современной городской среды общественных территорий. Общий бюджет программы составил 3241,0 тыс. рублей. Из них 3млн. рублей выделено областным бюджетом и 241,0 тыс. рублей в целях софинансирования программных мероприятий, представил местный бюджет. В программу «Формирование современной городской среды Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» вошла общественная территория в х.Манойлин по улице Атамана Макарова - центральная площадь и парк сельского поселения.

 В итоге в ходе реализации проекта благоустройства центральной площади и парка было демонтировано и установлено в новом месте ограждение в парке- 48 секций, уложено 501кв. м. тротуарной плитки, обустроена танцевальная площадка, летняя сцена, цветочная клумба, установлено 10 уличных фонарей, посажено саженцев декоративных кустарников и деревьев в количестве 30 шт. и садовых многолетних цветов (кусты роз) в количестве -40шт, установлены малые архитектурные формы «мостик «Восточный», «Я люблю Манойлин», беседка, лавочки со спинкой - 8шт, уличные урны- 11шт., установлено новое ограждение-55 секций металлических, установлены вазоны цветочные в количестве -15 шт., проведен монтаж и установка системы полива- трубы -145м;, краны-32шт., фитинги- 95 шт., приобретено и установлено детское и спортивное оборудование – детский игровой комплекс «Непоседы» и уличные антивандальные тренажеры – 8 шт., теннисный стол – 1 шт., проведена косметическая обрезка деревьев – тополь, вяз в парке у здания СДК

 Осуществление программных мероприятий муниципальных программ позволило сформировать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха проживающего населения.

 В результате реализации программы достигнуты следующие количественные показатели:

- проведено более 10 субботников по уборке территории поселения и реализации проекта благоустройства;

- проводилась комплексная работа совместно с организациями и личными подворьями по благоустройству территории сельского поселения, центральной площади и парка. В данных мероприятиях приняло участие свыше 170 жителей поселения, в том числе ученики школы, молодежь, временно трудоустроенная в летний период времени, рабочие, служащие администрации сельского поселения, активисты ТОСов, пенсионеры, инициативные и креативные жители сельского поселения.

 Таким образом, реализация проекта благоустройства общественной территории сельского поселения, позволило администрации Манойлинского сельского поселения достичь следующих показателей:

- создать гармоничную и благоприятную среду проживания сельских жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства,

- увеличить площадь благоустроенных территорий общего пользования,

- повысить уровень безопасности в зоне отдыха;

- создать более эстетичный облик центральной площади и парка и всего поселения в целом.

Исполнитель

главный экономист Е.М. Джунскалиева