УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Литвиненко

20 января 2020 г.

**ОТЧЕТ**

**за 2019 год по реализации муниципальной программы «Информатизация и связь Манойлинского сельского поселения на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнение: | Финансирование программы  2019 год (тыс. рублей): | |
| План исполнения на 2019г. | Факт исполнения за 2019г. |
| 1.Расширение телекоммуникационной инфраструктуры | Оказание информационных услуг и услуг связи:  - Доступ к сети интернет.  - Местная телефонная связь  - Междугородняя телефонная связь | 45,0 | 32,7 |
| 2.Модернизация сетевого оборудования и компьютерной техники, формирование системы защиты информации в информационной системе | 1)Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления (антивирус «Касперский», доступ к системе информационно-технического обслуживания Советник ПРОФ-Айти»., абонемент на гарантийную поддержку экземпляра программного продукта «Барс Бюджет», , консультационные услуги по программному продукту «Барс Бюджет», абонентское обслуживание по тарифному плану («Бюджет плюс»- продление) и ключи шифрования.  2) Доведения уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в администрации сельского поселения | 73,0  50,0 | 66,3  50,0 |
| 3.Поддержание в активном состоянии официального сайта поселения и информирование через средства массовой информации граждан о деятельности органов местного самоуправления поселения, правовая консультация | Развитие, сопровождение, поддержка администрации Манойлинского сельского поселения (включая правовую поддержку и правовую консультацию правового консалтинга «Советник проф») | 12,0 | 12,0 |
| Итого по программе:  (89,5% исполнения программы за 2019год) |  | 180,0 | 161,044 |

Исполнитель

(гл. экономист) Е.М. Джунскалиева