**Доклад**

**по итогам реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Манойлинского сельского поселения на 2012-2016гг» за 2016 год.**

 В Манойлинском сельском поселении Клетского муниципального района Волгоградской области в 2016 г. действовала 1 долгосрочная муниципальная программа **«**Благоустройство населенных пунктов Манойлинского сельского поселения на 2012-2016гг». В бюджете Манойлинского сельского поселения на финансирование программы предусмотрено 1026,7 тыс. рублей, согласно плана основных мероприятий программы.

Совокупный объем финансирования муниципальной программы, за весь период реализации программы представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования на 2012-2016 гг.(плановые назначения), тыс. руб, всего | Фактическое исполнение за 2012-2016гг.(тыс.руб), всего | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Манойлинского сельского поселения на 2012-2016гг» | 3498,0 | 2646,8 | 76 |
|  |

 В рамках муниципальной программы **«Благоустройство населенных пунктов Манойлинского сельского поселения на 2012-2016гг»,** в 2016 году проведены следующие программные мероприятия:

- в течение всего весеннее – летнего периода производился уход и полив растений на территории Братской могилы и памятника «Скорбящая Мать»;

- на территории мест гражданских захоронений в х.Манойлин проведен покос сорной растительности и уборка территории кладбищ;

-проведен комплекс программных мероприятий по уборке и расчистке береговой линии пруда в х. Манойлин, организованы места для сброса мусора, завезен песок для пляжа, построены навесы от зноя, мостик для прыжков воду, установлен туалет, для занятий активным отдыхом оборудована волейбольная площадка, в течение всего купального летнего сезона прибрежная часть и акватория пруда очищаются от мусора ;

- поддерживается в надлежащем виде территория детской игровой площадки: в летний период регулярно убиралась, вывозился мусор, ремонтировались элементы детских игровых комплексов, производилась косметическая покраска элементов детской площадки;

- круглый год на территории поселения в ночное время функционировало уличное освещение, создавая комфортные условия в темное время суток для жителей поселения, уличные фонари полностью заменены на энергоэффективные светодиодные светильники;

-ежемесячно производилась уборка территории поселения, центральной площади, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, вывоз мусора по мере необходимости;

- проведен полный комплекс программных мероприятий по формовочной и декоративной обрезке деревьев и кустарников на территории центральной площади х.Манойлин;

- удалены аварийные и естественно усохшие деревья в сельском населенном пункте х.Манойлин по ул.Ат.Макарова (возле 2-х этажных домов);

- в летний период времени проводилась ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения.

 В результате реализации данной программы определен объем бюджетных ассигнований за счет местного бюджета на 2016 г. в сумме – 1026,7 тыс. рублей. Фактический объем исполнения программы в 2016 г. составил – 646,3 тыс. рублей (63%). Мероприятия муниципальной программы, бюджетные ассигнования 2016года корректировались решением Совета депутатов Манойлинского сельского поселения в 2016году неоднократно, вследствие, изменения программно-целевых мероприятий программы.

Осуществление программных мероприятий позволило сформировать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха проживающего населения.

 В результате реализации программы достигнуты следующие количественные показатели:

- проведено 7 субботников по уборке территории поселения;

- проводилась комплексная работа совместно с организациями и личными подворьями по благоустройству территории сельского поселения, в данном мероприятии приняло участие свыше 140 жителей поселения, в том числе ученики школы, рабочие, служащие, активисты ТОСов, пенсионеры;

- ежегодно, по мере необходимости проводится санитарная очистка территории детской площадки в х. Манойлин, территории, прилегающих к объектам социально-культурного назначения, вдоль дорожного полотна автомобильных дорог в населенном пункте х.Манойлин, придорожных полос.

 Таким образом, проведение целевых комплексных мероприятий за период с 2012 - 2016 гг. , позволило администрации Манойлинского сельского поселения достичь следующих показателей: усовершенствовать эстетическое состояние территории сельского поселения, улучшить экологическую обстановку территории, создать зоны отдыха и занятий спортом и физической культуры для жителей поселения, увеличить протяженность уличного освещения сельской территории, улучшить внешний вид сельского поселения, что способствует повышению уровня комфортного проживания граждан.

Глава Манойлинского

сельского поселения С.В. Литвиненко