УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Литвиненко

18 января 2017 г.

**ОТЧЕТ**

**За 2017 год по реализации муниципальной программы «*Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов*»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий | | | Примечание |
| Первоначальные плановые годовые назначения на 2017год. | Уточненные плановые назначения на 2017г. | Исполнение за 2017г. (факт) |
| тыс. руб. | | тыс. руб. |  |
| 1 | ***Уличное освещение***  в том числе:  Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | 120 | 120 | 90,3 | Оплачена электроэнергия по договору энергоснабжения |
|  | Текущее содержание (ремонт) системы уличного освещения. | 16,4 | 16,4 | 5,0 | Ремонт светодиодных светильников в х. Манойлин, х.Терновой |
|  | Приобретение светодиодных ламп  ночного освещения | 20 | 20 | 17,1 | Приобретены светодиодные лампы «Модуль» в кол-ве 8 шт. |
|  | Оплата услуг по предоставлению возможности размещения линии совместного подвеса | 8,6 | 8,6 | 8,5 | Оплачены услуги за совместный подвес электролиний |
| 2 | ***Организация и содержание мест захоронений***  в том числе:  Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на памятниках, братских могилах  Благоустройство мест гражданских захоронений, кладбищ (покос сухой растительности) | 29,3 | 29,3 | 29,2 | Произведен покос сухой растительности мест гражданских захоронений |
|  | Венки для возложения на памятниках и братских могилах | 5 | 5 | 2,7 | Траурные венки для возложения на братской могиле |
|  | Строительные материалы для ремонта ограждения мест гражданских захоронений и маятников, в том числе ГСМ для проведения работ по покосу сухой растительности | 19,7 | 19,7 | 18,3 | Приобретен штакетник, другие строит. материалы, в том числе краска |
| 3 | ***Дорожное хозяйство****,*  в том числе:  Очистка от снега автомобильных дорог в границах сельского поселения | 50 | 50 | 36,3 | Оплачены услуги по очистке дорог от снега в границах х. Манойлин |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков на внутриквартальных проездах сельских населенных пунктов поселения:  *«Дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Населенный пункт» и т.д., включая разработку проекта организации дорожного движения* | 70 | 70 | 6,5 | Оплачен договор по разработке проекта организации дорожного движения |
|  | Приобретение и подвоз щебня для текущего ремонта автомобильных дорог | 25 | 25 | - |  |
| 4 | ***Прочее благоустройство территории сельского поселения***  в том числе:    Удаление аварийных и естественно усохших деревьев в сельских населенных пунктах поселения. | 25 | 25 | 20,8 | Произведена косметическая обрезка деревьев в х. Манойлин |
|  | Благоустройство малых архитектурных форм (урны, цветники, клумбы, вазоны, садовые скамейки, уличная сцена) на территории парка в районе Манойлинского СДК | 22 | 22 | 21,9 | Проведены работы по покраске лавочек, пропитка деревянных конструкций уличной сцены, покраска клумбы |
|  | Ликвидация стихийных навалов мусора на территории сельских населенных пунктов | 66 | 66 | 65,1 | Оплачены договора по уборке мусора на территории поселения, ликвидации несанкционированных свалок |
|  | Прочее благоустройство территории (уборка территории от мусора, грязи, очистка улиц населенных пунктов от снега, вывоз мусора, погрузка песка, ремонт моста, прочие работы и услуги) | 163 | 163 | 162,5 | Проведена комплексная работа в течение весене-летнего периода по благоустройству территории поселения |
|  | ГСМ для проведения работ по благоустройству | 31 | 31 | 31 | ГСМ для организации и проведения работ по благоустройству и уборке территории от мусора |
|  | Запасные части, ремонтные детали к автотехнике , осуществляющих благоустройство сельской территории | 20 | 20 | 2,3 | Приобретены автозапчасти и тормозная жидкость ТОСОЛ «Аляска» к автотехнике ГАЗ-53 |
|  | Строительные материалы | 32 | 32 | 15,9 | Приобретены лакокрасочные материалы, растворители кисти, профиль 40\*20 |
|  | Приобретение инвентаря малой механизации для проведения работ по благоустройству, прочие хозяйственные товары (пакеты для мусора, перчатки и пр.) | 10 | 10 | 8,5 | приобретены хоз. товары (мешки для сбора мусора) |
|  | Приобретение строительно-отделочного и электрофицированного инструмента | 6,0 | 6,0 | 5,2 | Приобретен электроинструмент |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» : софинансирование отдельных (выборочно по необходимости) мероприятий по общественным территориям и паркам в рамках реализации проекта благоустройства «Благоустройство Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области», в том числе: демонтаж и установка старого ограждения в парке х.Манойлин, частичная оплата работ по устройству покрытий из тротуарной плитки, косметическая обрезка деревьев ,приобретение уличных урн | 241 | 241 | 241 | Оплачены договора по реализации проекта «Благоустройство Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области» в части софинансирования мероприятий программы |
|  | страхование транспортных средств автотехники, прочие сборы, пошлина | 3 | 3 | - |  |
|  | Итого по программе | 983 | 983 | 788,16 | 80,2% - исполнение программы за 2017г. |

Исполнитель гл. экономист

Джунскалиева Е.М

18.01.2018г