УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Литвиненко

5 октября 2018 г.

**ОТЧЕТ**

**за 9 месяцев 2018 года по реализации муниципальной программы «*Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов*»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий | | | Примечание |
| годовые назначения на 2018год. | Уточненные плановые назначения за 9 месяцев 2018г. | Исполнение за 9 месяцев 2018г. (факт) |
| тыс. руб. | | |  |
| 1 | *Уличное освещение*  в том числе:  Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | 136,2 | 96,2 | 80,6 | Оплачена электроэнергия по договору энергоснабжения |
|  | Текущее содержание (ремонт) системы уличного освещения. | 15 | 12 | 3,9 | Ремонт светодиодных светильников в х. Манойлин |
|  | Приобретение светодиодных ламп  ночного освещения, электрооборудования и материалов | 22,55 | 22,55 | 19,9 | Приобретение светильников «Модуль», консоль к-1 |
|  | Оплата услуг по предоставлению возможности размещения линии совместного подвеса | 10 | 10 | 0 |  |
| 2 | *Организация и содержание мест захоронений*  в том числе:  Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на памятниках, братских могилах  Благоустройство мест гражданских захоронений, кладбищ (покос сухой растительности) | 30 | 30 | 30 | Проведены работы по покосу сорной растительности мест гражданских захоронений |
|  | Венки для возложения на памятниках и братских могилах | 5 | 5 | 2,5 | Траурные венки для возложения на братской могиле к 2 февраля, 9 мая |
|  | Строительные материалы, лаки , краска для ремонта ограждения мест гражданских захоронений и маятников, в том числе ГСМ для проведения работ по покосу сухой растительности | 10 | 10,0 | 0,4 | Приобретены: дверная ручка, засовы, петля для уличного туалета |
| 3 | *Дорожное хозяйство,*  в том числе:  Очистка от снега автомобильных дорог в границах сельского поселения | 70 | 70 | 45,2 | Оплачены услуги по очистке дорог от снега в границах х. Борисов, Майоровский |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков на внутриквартальных проездах сельских населенных пунктов поселения:  *«Дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Населенный пункт» и т.д., включая разработку проекта организации дорожного движения* | 50 | 50 | 0 |  |
|  | Приобретение щебня для текущего ремонта автомобильных дорог | 80 | 80 | 7,7 | Приобретен известняк щебень фракции 10-20мм |
|  | Транспортные услуги по подвозу щебня для текущего ремонта автомобильных дорог | 35 | 35 | 0 |  |
| 4 | *Прочее благоустройство территории сельского поселения*  в том числе: |  |  |  |  |
|  | Выкос травы и сухой растительности на территории сельского поселения | 18,7 | 18,7 | 18,7 | Проведена обрезка деревьев на территории х. Манойлин, распиловка. Погрузка веток, уборка территории, покос травы |
|  | Благоустройство малых архитектурных форм (урны, цветники, клумбы, вазоны, садовые скамейки, уличная сцена) на территории парка в районе Манойлинского СДК | 0 | 0 | 0 | Благоустройство территории парка, площади, уход за вазонами, цветочными клумбами, полив растений |
|  | Ликвидация стихийных навалов мусора на территории сельских населенных пунктов | 50 | 20 | 0 |  |
|  | Прочее благоустройство территории (уборка территории от мусора, грязи, очистка улиц населенных пунктов от снега, вывоз мусора, погрузка песка, ремонт моста, прочие работы и услуги) | 200 | 200 | 147,1 | Проведена работа по сбору мусора, твердых бытовых отходов на терр. х. Манойлин |
|  | ГСМ для проведения работ по благоустройству | 35 | 26,2 | 26,2 | ГСМ для организации и проведения работ по благоустройству и уборке территории от мусора |
|  | Запасные части, ремонтные детали к автотехнике , осуществляющих благоустройство сельской территории | 32,55 | 31,35 | 30,6 | Приобретены запчасти для автотехники |
|  | Строительные материалы , оборудование для полива | 15,2 | 10,2 | 10,2 | Гвозди-4кг, саморезы, напильник, краска садовая, шланги, штуцер, хомут |
|  | Приобретение инвентаря малой механизации для проведения работ по благоустройству, прочие хозяйственные товары (пакеты для мусора, перчатки и пр.), прочие материалы | 18 | 15,8 | 15,8 | приобретены хоз. товары (мешки для сбора мусора, черенки-20штук, грабли -4шт, лопата штыковая 5шт, лопата совковая -1шт, мотыги- 6 штук, вилы -4шт., секатор, сверло |
|  | Приобретение саженцев, цветочной рассады | 11 | 11 | 10,9 | Высажены розы, цветочная рассада на центральной площади и в парке |
|  | страхование транспортных средств автотехники, прочие сборы, пошлина | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по программе | 845 | 754 | 449,7 | 60% - исполнение программы за 9 мес. 2018г. |

Исполнитель гл. экономист

Джунскалиева Е.М

05.10.2018г