**Информация**

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения на 2017-2019 годы»

за отчетный 2018 финансовый год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ед. изм. | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой | | | | Фактически достигнутые результаты | | | |
|  | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе: | | |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Привлечение населения Манойлинского сельского поселения к работам по благоустройству | % | 100 | 60 | 80 | 100 | 50 | 50 | 70 |  |
| Привлечение предприятий и организаций Манойлинского сельского поселения к работам по благоустройству | %. | 100 | 70 | 80 | 100 | 60 | 60 | 80 |  |
| Уровень благоустроенности сельского поселения:  -наружное освещение  -обеспеченность зелеными  насаждениями  -обеспеченность детскими и спортивными площадками | %  %  кол-во площа-док | 100  50  2 | 100  30  2 | 100  40  2 | 100  50  2 | 100  25  2 | 100  25  2 | 100  30  2 |  |

Показатель результативности – умеренно-эффективная

Оценка эффективности муниципальной долгосрочной программы \_\_умеренно - эффективная\_\_

Глава Манойлинского сельского поселения С.В.Литвиненко

Исполнитель Е.М. Джунскалиева

4-56-33