**Информация**

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство населенных пунктов Манойлинского сельского поселения на 2012-2016 годы»

за отчетный 2016 финансовый год и за весь период реализации 2012-2016гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ед. изм. | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой | | | | | | Фактически достигнутые результаты | | | | | |
|  | Всего | В том числе | | | | | Всего | В том числе: | | | | |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г |
| Привлечение населения Манойлинского сельского поселения к работам по благоустройству | чел | 900 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 768 | 180 | 162 | 173 | 113 | 140 |
| Привлечение предприятий и организаций Манойлинского сельского поселения к работам по благоустройству | Кол-во организаций. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| Уровень благоустроенности сельского поселения:  -обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием  -наружное освещение  -обеспеченность зелеными  насаждениями  -обеспеченность детскими и спортивными площадками | %  %  %  шт. | 20  70  20  2 | 20  60  20  1 | 20  60  20  - | 20  60  20  - | 20  80  20 | 20  90  20  1 | 10  66  14  2 | 10  60  15  - | 10  60  17  1 | 10  60  19  - | 10  60  10  - | 10  90  10  1 |

Показатель результативности – умеренно-эффективная

Оценка эффективности муниципальной долгосрочной программы \_\_умеренно - эффективная с учетом финансирования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Манойлинского сельского поселения С.В.Литвиненко

Исполнитель Е.М. Джунскалиева

4-56-33