УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Литвиненко

11 июля 2018 г.

**ОТЧЕТ**

**за 1 полугодие 2018 года по реализации муниципальной программы «*Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов*»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий | | | Примечание |
| годовые назначения на 2018год. | Уточненные плановые назначения на 1 полугодие 2018г. | Исполнение за 1 полугодие 2018г. (факт) |
| тыс. руб. | | |  |
| 1 | ***Уличное освещение***  в том числе:  Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | 136,2 | 66,2 | 54,1 | Оплачена электроэнергия по договору энергоснабжения |
|  | Текущее содержание (ремонт) системы уличного освещения. | 10 | 4,0 | 3,9 | Ремонт светодиодных светильников в х. Манойлин, |
|  | Приобретение светодиодных ламп  ночного освещения | 13,8 | 3,8 | 0 |  |
|  | Оплата услуг по предоставлению возможности размещения линии совместного подвеса | 10 | 10 | 0 |  |
| 2 | ***Организация и содержание мест захоронений***  в том числе:  Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на памятниках, братских могилах  Благоустройство мест гражданских захоронений, кладбищ (покос сухой растительности) | 30 | 30 | 0 | Проведены работы по покосу сорной растительности мест гражданских захоронений |
|  | Венки для возложения на памятниках и братских могилах | 5 | 5 | 2,45 | Траурные венки для возложения на братской могиле к 2 февраля, 9 мая |
|  | Строительные материалы, лаки , краска для ремонта ограждения мест гражданских захоронений и маятников, в том числе ГСМ для проведения работ по покосу сухой растительности | 10 | 10,0 | 0 |  |
| 3 | ***Дорожное хозяйство****,*  в том числе:  Очистка от снега автомобильных дорог в границах сельского поселения | 70 | 50 | 45,24 | Оплачены услуги по очистке дорог от снега в границах х. Борисов, Майоровский |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков на внутриквартальных проездах сельских населенных пунктов поселения:  *«Дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Населенный пункт» и т.д., включая разработку проекта организации дорожного движения* | 50 | 30 | 0 |  |
|  | Приобретение щебня для текущего ремонта автомобильных дорог | 80 | 80 | 7,7 |  |
|  | Транспортные услуги по подвозу щебня для текущего ремонта автомобильных дорог | 35 | 10 | 0 |  |
| 4 | ***Прочее благоустройство территории сельского поселения***  в том числе:    Удаление аварийных и естественно усохших деревьев в сельских населенных пунктах поселения. | 42 | 35 | 0 |  |
|  | Выкос травы и сухой растительности на территории сельского поселения | 10 | 10 | 2,9 | Выполнены работы по покосу травы на территории поселения |
|  | Благоустройство малых архитектурных форм (урны, цветники, клумбы, вазоны, садовые скамейки, уличная сцена) на территории парка в районе Манойлинского СДК | 10 | 10 | 9,0 | Благоустройство территории парка, площади, уход за вазонами, цветочными клумбами, полив растений |
|  | Ликвидация стихийных навалов мусора на территории сельских населенных пунктов | 50 | 0 | 0 |  |
|  | Прочее благоустройство территории (уборка территории от мусора, грязи, очистка улиц населенных пунктов от снега, вывоз мусора, погрузка песка, ремонт моста, прочие работы и услуги) | 180 | 140 | 51,2 | Проведена работа по сбору мусора, твердых бытовых отходов на терр. х. Манойлин |
|  | ГСМ для проведения работ по благоустройству | 35 | 20 | 14,95 | ГСМ для организации и проведения работ по благоустройству и уборке территории от мусора |
|  | Запасные части, ремонтные детали к автотехнике , осуществляющих благоустройство сельской территории | 30 | 30 | 21,5 | Приобретены запчасти для автотехники |
|  | Строительные материалы | - | - | - |  |
|  | Приобретение инвентаря малой механизации для проведения работ по благоустройству, прочие хозяйственные товары (пакеты для мусора, перчатки и пр.) | 4,0 | 4,0 | 1,85 | приобретены хоз. товары (мешки для сбора мусора) |
|  | Приобретение саженцев, цветочной рассады | 11 | 11 | 10,9 | Высажены розы, цветочная рассада на центральной площади и в парке |
|  | страхование транспортных средств автотехники, прочие сборы, пошлина | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по программе | 825 | 559 | 225,7 | 40% - исполнение программы за 1 полугодие 2018г. |

Исполнитель гл. экономист

Джунскалиева Е.М

11.07.2018г